# BIÊN BẢN CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN – GOOGLE MEET

# Thời gian: 22h00, ngày 11 tháng 12 năm 2025

# Hình thức: Họp online qua Google Meet

# Chủ trì: Tùng

# Thư ký ghi biên bản: Việt

# Thành phần tham dự:

- Huy

- Dương

- Việt

- Tùng

Vắng mặt: Không

## 1. MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

- Review tiến độ đồ án

- Rà soát frontend theo đặc tả yêu cầu

- Kiểm tra lại database

- Thống nhất quy trình làm việc backend

- Đưa ra deadline cho từng phần và toàn bộ dự án

## 2. NỘI DUNG DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

### 2.1. Các vấn đề được thảo luận

### Vấn đề 1: Review frontend để kiểm tra đúng với đặc tả yêu cầu

Ý kiến:

- Các thành viên đã review các phần frontend: Customer, Waiter, Cashier.

- Một số phần có thể bổ sung thêm tính năng hoặc tinh chỉnh UI để đúng với yêu cầu đặc tả.

### Vấn đề 2: Trình bày lại database để nhận xét

Ý kiến:

- Dương trình bày cấu trúc database hiện tại.

- Nhóm nhận thấy database cần bổ sung một số bảng/thuộc tính để phù hợp với luồng xử lý của frontend.

### Vấn đề 3: Nhóm trưởng trình bày cấu trúc backend và quy trình làm việc

Ý kiến:

- Mỗi thành viên phải kiểm tra task trên GitHub mỗi ngày.

- Mỗi ngày ít nhất 1 commit có ý nghĩa.

- Code phải test tay và test tự động trước khi merge.

- Khi gặp vấn đề phải báo ngay cho nhóm, không tự xử lý một mình dẫn đến sai hướng.

### Vấn đề 4: Thời gian hoàn thành database và frontend

Ý kiến:

- Nhóm trưởng thống nhất: Đến chiều ngày 12 tháng 12 phải hoàn thành database và phần frontend hiện tại.

### Vấn đề 5: Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án

Ý kiến:

- Nhóm trưởng đưa ra dự kiến: Hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 20 tháng 12.

## 3. CÁC QUYẾT ĐỊNH & THỐNG NHẤT

Quyết định 1: Hoàn thành database và frontend trước 18h ngày 12/12.
Quyết định 2: Mỗi thành viên tuân thủ quy trình làm việc (check task, commit, test).
Quyết định 3: Toàn bộ dự án phải hoàn thành trước 20/12 để kịp báo cáo.

## 4. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

| STT | Người phụ trách | Nội dung công việc | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dương | Hoàn thiện database & chỉnh sửa quan hệ bảng | 12/12 |
| 2 | Huy | Review & bổ sung UI frontend (Customer, Waiter) | 12/12 |

## 5. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

- Nhóm đã thống nhất tiến độ, quy trình làm việc và deadline.

- Các thành viên nắm rõ nhiệm vụ được giao và sẽ phối hợp để hoàn thành dự án đúng hạn.

Lịch họp tiếp theo: 21h15 ngày 12/12 (họp cập nhật tiến độ và review database + frontend).